Phụ lục C: TÍNH CHI PHÍ PHẦN MỀM

Tên phần mềm: Website quản lý cửa hàng bán bánh

C.I Bảng sắp xết thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

| TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Module Sản phẩm |  |  |
| 1 | Thêm bánh (sản phẩm) mới | Dữ liệu đầu vào | Màn hình thêm bánh |
| 2 | Sửa thông tin bánh (sản phẩm) | Dữ liệu đầu vào | Màn hình sửa thông tin bánh |
| 3 | Xóa sản phẩm | Dữ liệu đầu vào | Thao tác xóa sản phẩm |
| 4 | Tải lên hình ảnh thực tế của bánh | Dữ liệu đầu vào | Tải ảnh bánh |
| 5 | Tìm kiếm sản phẩm theo mã hoặc theo tên sản phẩm | Yêu cầu truy vấn | Tìm kiếm sản phẩm |
| 6 | Xem danh sách & chi tiết thông tin bánh | Yêu cầu truy vấn | Tra cứu sản phẩm |
|  | Module Người dùng |  |  |
| 7 | Đăng ký tài khoản khách hàng mới | Dữ liệu đầu vào | Màn hình đăng ký |
| 8 | Đăng nhập hệ thống | Dữ liệu đầu vào | Màn hình đăng nhập |
| 9 | Cập nhật thông tin cá nhân | Dữ liệu đầu vào | Cập nhật thông tin |
| 10 | Tra cứu xem thông tin cá nhân | Yêu cầu truy vấn | Tra cứu cá nhân |
| 11 | Xem danh sách khách hàng (Dành cho Admin) | Yêu cầu truy vấn | Xem danh sách |
| 12 | Gửi email/SMS thông báo xác nhận tài khoản / mã OTP | Dữ liệu đầu ra | Xuất thông báo OTP |
|  | Module Trợ lý chọn bánh thông minh |  |  |
| 13 | Form khảo sát nhanh (chọn dịp lễ, ngân sách) | Dữ liệu đầu vào | Màn hình khảo sát |
| 14 | Tra cứu danh sách các tiêu chí khảo sát có sẵn | Yêu cầu truy vấn | Tra cứu tiêu chí |
| 15 | Tự động phân tích và xuất danh sách mẫu bánh gợi ý | Dữ liệu đầu ra | Kết quả gợi ý |
|  | Module Nhãn thẻ & Đề xuất |  |  |
| 16 | Thêm mới gán nhãn thẻ đặc trưng cho từng loại bánh | Dữ liệu đầu vào | Màn hình thêm nhãn |
| 17 | Gỡ hoặc cập nhật nhãn thẻ | Dữ liệu đầu vào | Cập nhật/Gỡ nhãn |
| 18 | Tìm kiếm và xem danh sách nhãn thẻ đang có | Yêu cầu truy vấn | Xem danh sách nhãn |
|  | Module Giỏ hàng & Đặt hàng |  |  |
| 19 | Thêm mới bánh vào giỏ hàng | Dữ liệu đầu vào | Màn hình giỏ hàng |
| 20 | Điều chỉnh số lượng bánh hoặc xóa bánh khỏi giỏ | Dữ liệu đầu vào | Điều chỉnh giỏ hàng |
| 21 | Xác nhận và tiến hành đặt hàng | Dữ liệu đầu vào | Thao tác đặt hàng |
| 22 | Xem thông tin chi tiết giỏ hàng hiện tại | Yêu cầu truy vấn | Tra cứu giỏ hàng |
| 23 | Tính toán và xem tổng số tiền tạm tính trong giỏ | Yêu cầu truy vấn | Tính toán chi phí |
| 24 | Xuất hóa đơn / Phiếu xác nhận đơn hàng thành công | Dữ liệu đầu ra | In/Xuất hóa đơn |
|  | Module Quản lý đơn hàng |  |  |
| 25 | Cập nhật trạng thái xử lý đơn | Dữ liệu đầu vào | Cập nhật trạng thái |
| 26 | Yêu cầu hủy đơn hàng | Dữ liệu đầu vào | Thao tác hủy đơn |
| 27 | Khách hàng xem lịch sử các đơn hàng đã đặt | Yêu cầu truy vấn | Tra cứu lịch sử |
| 28 | Xem chi tiết tiến độ và trạng thái hiện tại của đơn hàng | Yêu cầu truy vấn | Tra cứu tiến độ |
| 29 | In / Xuất phiếu giao hàng / Chi tiết đơn hàng | Dữ liệu đầu ra | Xuất phiếu giao |
|  | Module Báo cáo & Thống kê |  |  |
| 30 | Thiết lập bộ lọc khoảng thời gian | Dữ liệu đầu vào | Bộ lọc báo cáo |
| 31 | Tra cứu các chỉ số kinh doanh nhanh trên màn hình | Yêu cầu truy vấn | Tra cứu chỉ số |
| 32 | Báo cáo doanh thu & Báo cáo bánh bán chạy | Dữ liệu đầu ra | Xuất báo cáo |
|  | Module Bảo mật & Phân quyền |  |  |
| 33 | Tạo mới, chỉnh sửa tài khoản quản trị viên | Dữ liệu đầu vào | Màn hình quản trị |
| 34 | Thiết lập và phân quyền truy cập chi tiết | Dữ liệu đầu vào | Phân quyền |
| 35 | Mã hóa và đổi mật khẩu người dùng | Dữ liệu đầu vào | Đổi mật khẩu |
| 36 | Tra cứu danh sách tài khoản | Yêu cầu truy vấn | Tra cứu tài khoản |

C.II Bảng chuyển đổ yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)

| TT | Tên Use-case | Tên tác nhân | Stt chức năng yêu cầu tương ứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Phân hệ Quản lý sản phẩm & Nhãn thẻ |  |  |  |
| 1 | Thêm, sửa, xóa bánh (sản phẩm) | Quản trị viên (Admin) | 1, 2, 3, 4 | Đơn giản |
| 2 | Tra cứu & Xem chi tiết bánh | Khách hàng / Admin | 5, 6 | Đơn giản |
| 3 | Quản lý gán nhãn thẻ đặc trưng | Quản trị viên (Admin) | 16, 17, 18 | Đơn giản |
|  | II. Phân hệ Quản lý người dùng & Tài khoản |  |  |  |
| 4 | Đăng ký & Đăng nhập tài khoản | Khách hàng | 7, 8 | Đơn giản |
| 5 | Quản lý thông tin cá nhân | Khách hàng | 9, 10 | Đơn giản |
| 6 | Quản lý danh sách khách hàng | Quản trị viên (Admin) | 11 | Đơn giản |
| 7 | Gửi thông báo OTP (Email/SMS) | Hệ thống SMS/Email API | 12 | Đơn giản |
|  | III. Phân hệ Trợ lý chọn bánh thông minh |  |  |  |
| 8 | Khảo sát & Nhận gợi ý bánh thông minh | Khách hàng | 13, 14, 15 | Trung bình |
|  | IV. Phân hệ Giỏ hàng & Đặt hàng |  |  |  |
| 9 | Quản lý giỏ hàng & Tính tiền | Khách hàng | 19, 20, 22, 23 | Trung bình |
| 10 | Tiến hành đặt hàng & Xuất hóa đơn | Khách hàng | 21, 24 | Đơn giản |
|  | V. Phân hệ Quản lý đơn hàng |  |  |  |
| 11 | Quản lý & Cập nhật trạng thái đơn hàng | Quản trị viên (Admin) | 25, 29 | Đơn giản |
| 12 | Theo dõi & Hủy đơn hàng | Khách hàng | 26, 27, 28 | Trung bình |
|  | VI. Phân hệ Báo cáo & Thống kê |  |  |  |
| 13 | Thống kê & Báo cáo doanh thu | Quản trị viên (Admin) | 30, 31, 32 | Đơn giản |
|  | VII. Phân hệ Bảo mật & Phân quyền |  |  |  |
| 23 | Quản lý danh sách công văn thông báo | Admin | 23 | Trung bình |

C.III Bảng tính toán điểm các tác nhân (Actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

| TT | Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Trọng số | Điểm của từng loại tác nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn giản | Tác nhân tương tác qua API (Email/SMS Service) | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Trung bình | Tác nhân tương tác qua giao thức / CLI | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Phức tạp | Tác nhân con người tương tác qua GUI (Khách hàng, Admin) | 3 | 2 | 6 |
|  | Cộng (1+2+3) | TAW |  |  | 8 |

C.IV Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (Use-Case)

| STT | Loại | Trọng số UCP chuẩn | Hệ số BMT | Số trường hợp sử dụng | Điểm trường hợp sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B |  |  |  |  |
|  | Đơn giản | 5 | 1 | 14 | 70 |
|  | Trung bình | 10 | 1 | 3 | 30 |
|  | Phức tạp | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | M |  |  |  |  |
|  | Đơn giản | 5 | 1.2 | 0 | 0 |
|  | Trung bình | 10 | 1.2 | 0 | 0 |
|  | Phức tạp | 15 | 1.2 | 0 | 0 |
| 3 | T |  |  |  |  |
|  | Đơn giản | 5 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | Trung bình | 10 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | Phức tạp | 15 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | Cộng 1+2+3 | TBF |  | 17 | 100 |

C.V Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ

| TT | Các hệ số | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ số KT-CN (TFW) |  |  | 25 |  |
| 1 | Hệ thống phân tán | 2 | 2 | 4 |  |
| 2 | Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng | 1 | 2 | 2 |  |
| 3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 3 | 3 |  |
| 4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong | 1 | 2 | 2 |  |
| 5 | Mã nguồn phải tái sử dụng được | 1 | 2 | 2 |  |
| 6 | Dễ cài đặt | 0,5 | 2 | 1 |  |
| 7 | Dễ sử dụng | 0,5 | 2 | 1 |  |
| 8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 2 | 4 |  |
| 9 | Khả năng dễ thay đổi | 1 | 2 | 2 |  |
| 10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Có các tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 3 | 3 |  |
| 12 | Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các phần mềm của các hãng thứ ba | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 | Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng | 1 | 0 | 0 |  |
| II | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)= TCF = 0.6 + (0.01 x TFW) | 0.85 |  |  |  |

C.VI Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường

1. Dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động

| TT | Kỹ năng | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kỹ năng lập trình |  |
|  | HTML | 10 |
|  | PHP/MySQL | 10 |
|  | Javascript | 10 |
|  | CSS | 10 |
| 2 | Kiến thức về phần mềm |  |
|  | VS Code / Development Tools | 10 |
|  | MySQL Workbench / XAMPP | 10 |
|  | Git / GitHub | 10 |
|  | MS Word / Excel | 10 |

2. Tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường, xác định độ ổn định kinh nghiệm và nội suy thời gian lao động (P)

| TT | Các hệ số tác động môi trường | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Độ ổn định kinh nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW) |  | 23 |  |  |
|  | Đánh giá cho từng thành viên |  |  |  |  |
| 1 | Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP hoặc tương đương | 1,5 | 3 | 4.5 | 1 |
| 2 | Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0,5 | 2 | 1 | 0.1 |
| 3 | Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Có khả năng lãnh đạo Nhóm | 0,5 | 2 | 1 | 0.6 |
| 5 | Tính chất năng động | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 7 | Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian | -1 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó | -1 | 2 | -2 | 0 |
| II | Hệ số phức tạp về môi trường (EF)=1.4+(-0.03xEFW) |  |  |  | 0.905 |
| III | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) |  |  |  | 4.2 |
| IV | Nội suy thời gian lao động (P) |  |  |  | 20 |

C.VII Bảng tính toán giá trị phần mềm

| TT | Hạng mục | Diễn giải | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case) |  |  |
| 1 | Điểm Actor (TAW) | Phụ lục III | 8.0 |
| 2 | Điểm Use-case (TBF) | Phụ lục IV | 100.0 |
| 3 | Tính điểm UUCP | UUCP = TAW +TBF | 108.0 |
| 4 | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) | TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) | 0.85 |
| 5 | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) | EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) | 0.905 |
| 6 | Tính điểm AUCP | AUCP = UUCP x TCF x EF | 83.08 |
| II | Nội suy thời gian lao động (P) | P : người/giờ/AUCP | 20 |
| III | Giá trị nỗ lực thực tế (E) | E = 10/6 x AUCP | 138.47 |
| IV | Mức lương lao động bình quân (H) | H: người/giờ | 35,000 |
| V | Giá trị phần mềm nội bộ (G) | G = 1,4 x E x P x H | 135,700,600 |